TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Tên đề tài: Ứng dụng Python và Power BI trong phân tích và dự đoán xu hướng doanh thu sách trên Tiki

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Thị Trúc Mai

Thời gian thực hiện: 03/11/2025 đến ngày 28/12/2025

Sinh viên thực hiện: Châu Gia Bảo

Mã số sinh viên: 110122034 - Mã lớp: DA22TTA

Nội dung đề tài:

- Mô tả: Phân tích xu hướng doanh thu và các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ bán chạy của sách, đồng thời khai thác dữ liệu bình luận để đánh giá cảm xúc người dùng (sentiment analysis). Kết quả phân tích sẽ được trực quan hóa bằng Power BI nhằm thể hiện rõ mối quan hệ giữa giá, doanh thu, đánh giá và cảm xúc khách hàng. Ngoài ra, còn ứng dụng kỹ thuật học máy (Machine Learning) để dự đoán xu hướng doanh thu hoặc mức độ phổ biến của sách dựa trên các đặc trưng như giá, rating, thể loại và phản hồi người dùng.

- Phương pháp thực hiện:

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

+ Tìm hiểu về các thư viện Python phổ biến (Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn).

+ Tìm hiểu về các kỹ thuật thống kê mô tả và phân tích khám phá dữ liệu (EDA)

+ Tìm hiểu về các phương pháp phân tích cảm xúc xử lý ngông ngữ tiếng Việt như (Rule-based và PhoBERT)

+ Tìm hiểu về các thuật toán học máy như Linear Regression, Logistic Regression, Random Forest và XGBoost.

+ Tìm hiểu về công cụ Power BI để trực quan hóa kết quả phân tích.

- Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm:

+ Dùng các thư viện Python để thực hiện thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu và xây dựng mô hình học máy.

+ Dùng các kỹ thuật thống kê mô tả và phân tích khám phá dữ liệu (EDA) để nhận diện xu hướng và mối quan hệ giữa các biến.

+ Dùng các phương pháp phân tích cảm xúc để đánh giá phản hồi của người dùng.

+ Dùng các mô hình học máy để thực hiện dự đoán xu hướng doanh thu và phân loại sách bán chạy.

+ Dùng Power BI để trực quan hóa kết quả phân tích.

- Kết quả đạt được:

- Xây dựng được hệ thống phân tích và dự đoán xu hướng doanh thu sách trên nền tảng Tiki bao gồm: mã nguồn xử lý và phân tích dữ liệu bằng Python, mô hình học máy dự đoán doanh thu và mức độ phổ biến của sách, báo cáo phân tích cảm xúc người dùng từ bình luận cùng với dashboard trực quan hóa kết quả bằng PowerBI.

- Sản phẩm đầu ra gồm: mã nguồn Python (code demo), file báo cáo phân tích, dashboard PowerBI và báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nộp cho trường.

- Kế hoạch thực hiện:

| Tuần | Thời gian | Nội dung công việc | Kết quả dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn bị | Từ ngày 03/11/2025 đến 09/11/2025 | - Viết đề cương chi tiết - Gửi giảng viên xét duyệt đề cương - Soạn phần mở đầu | - Đề cương chi tiết được hoàn thiện và xét duyệt bởi giảng viên - Hoàn thiện phần mở đầu của báo cáo (Lí do, mục đích của đề tài) |
| Tuần 1 | Từ ngày 10/11/2025 đến 16/11/2025 | - Thu thập dữ liệu sách và bình luận từ Tiki - Tiền xử lý dữ liệu: làm sạch, xử lý thiếu, trùng lặp, outlier - Bắt đầu soạn Chương 1: Tổng quan - Báo cáo tiến độ | - Dataset sách (~2,000 sản phẩm) và bình luận (~140,000 dòng) - File dataset đã được làm sạch, xử lý đầy đủ và sẵn sàng cho phân tích - Tạo thêm các đặc trưng như discount, revenue - Xuất file dataset chuẩn bị cho PowerBI - Hoàn thiện Chương 1 (Giới thiệu tổng quan đề tài) |
| Tuần 2 | Từ ngày 24/11/2025 đến 30/11/2025 | - Phân tích khám phá dữ liệu (EDA) - Trực quan hóa dữ liệu ban đầu - Soạn Chương 2: Nghiên cứu lý thuyết - Báo cáo tiến độ và chạy demo lần 1 với GVHD | - Bộ biểu đồ EDA thể hiện các xu hướng doanh thu, rating, giảm giá - Hoàn thành chương 2 (Trình bày cơ sở lý thuyết, công cụ và công nghệ) |
| Tuần 3 | Từ ngày 08/12/2025 đến 14/12/2025 | - Phân tích cảm xúc từ bình luận người dùng bằng Rule-based và PhoBERT. - Gán nhãn cảm xúc và thống kê phân bố - Xây dựng và huấn luyện mô hình Machine Learning - Dự đoán doanh thu và phân loại sách bán chạy - Soạn Chương 3: Hiện thực hóa nghiên cứu - Báo cáo tiến độ và chạy demo lần 2 với GVHD | - Bộ dữ liệu bình luận đã được gán nhãn cảm xúc (Positive / Neutral / Negative) - Thống kê phân bố cảm xúc và mối liên hệ với rating - Mô hình Machine Learning được huấn luyện và đánh giá - Bảng so sánh hiệu năng giữa các mô hình - Xác định mô hình phù hợp nhất cho từng bài toán - Hoàn thiện Chương 3 (Mô tả chi tiết các bước thu thập, tiền xử lý, Phân tích Cảm xúc, và Xây dựng/Huấn luyện Mô hình ML) |
| Tuần 4 | Từ ngày 22/12/2025 đến 28/12/2025 | - Thiết kế dashboard Power BI trực quan hóa kết quả - Hoàn thiện báo cáo tổng hợp và slide thuyết trình - Thiết kế Poster - Soạn Chương 4: Kết quả nghiên cứu -Soạn Chương 5: Kết luận và hướng phát triển - Kiểm tra và chỉnh sửa toàn bộ báo cáo - Báo cáo tiến độ và chạy demo lần 3 với GVHD | - Bộ Dashboard Power BI hoàn chỉnh - Tích hợp dữ liệu và bộ lọc tương tác - Báo cáo tổng hợp kết quả phân tích, mô hình và trực quan hóa - Slide và Poster trình bày được chuẩn bị đầy đủ - Hoàn thiện Chương 4 (Đánh giá hiệu năng Mô hình ML, trực quan hóa kết quả với Power BI) - Hoàn thành Chương 5 (Trình bày kết quả đạt được, đóng góp và đề xuất) |

Xác nhận của GVHD			Ngày …… tháng …… năm 2025

Sinh viên thực hiện

Phạm Thị Trúc Mai				    Châu Gia Bảo